## Slide 1
REUNION DE DEMOSTRACION Y
REVISION DEL SPRINT 1
HISTORIAS CLINICAS
07/05/2024
Objetivo: Realizar la revisión del Sprint 1 según la planificación establecida. Aquí se presenta un resumen de la agenda.
Agenda:
Historias de Usuario completadas
Demostración del trabajo completado
Pendientes

## Slide 2
AGENDA
Historia 1:
  Objetivo: Agregar nuevas historias clínicas para registrar nuevos casos.
  Tareas:
    Diseñar la interfaz de usuario.
    Implementar campos necesarios para el registrar las H.C.
    Implementar la lógica de backend.
    Realizar pruebas de funcionalidad.
Historia 2:
  Objetivo: Buscar y visualizar mis historias clínicas
  Tareas:
    Diseñar la interfaz de usuario para la búsqueda de historias clínicas
    Implementar un cuadro de búsqueda con filtros
    Implementar la lógica de backend.
    Desarrollar la vista de detalles para visualizar la información de una historia clínica.
    Realizar pruebas de funcionalidad.
Historia 3:
  Objetivo: Editar historias clínicas
  Tareas:
    Diseñar la interfaz de usuario para la edición de historias clínicas.
    Implementar la lógica de backend para actualizar los registros en la base de datos
    Crear validaciones para los campos editables.
    Realizar pruebas para asegurar que la edición de historias clínicas funciona correctamente.

## Slide 3
AGENDA
Demostración del trabajo completado:
Presentación de las interfaces de usuario.
Explicación de la lógica de backend y notificaciones.
Mostrar la funcionalidad de captura y almacenamiento de firmas.
Pendientes:
Continuar con la mejora y optimización de las interfaces y la lógica de backend.
Realizar más pruebas para asegurar la calidad y funcionalidad del sistema.