## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 5
HISTORIAS CLÍNICAS
25/06/2024
Reflexionar sobre el Sprint 5 para identificar aprendizajes, fortalezas y áreas de mejora.
Agenda:
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
Personas
Relaciones
Procesos
Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Aprendimos que dedicar más tiempo a clarificar y documentar los requerimientos al inicio del sprint reduce significativamente l y retrabajos.
Qué estamos haciendo bien?
Nuestra comunicación interna y el apoyo mutuo han sido sobresalientes, lo que ha permitido resolver problemas rápidamente y de manera efectiva.
Mantuvimos un alto estándar en la ejecución de pruebas, asegurando que todas las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos y funcionan correctamente.
Qué podemos hacer mejor?
Debemos anticipar posibles problemas técnicos y planificar cómo abordarlos antes de que ocurran.
Implementar un sistema de seguimiento de tareas más eficiente.
  Personas
Proporcionar capacitación continua y desarrollo profesional para que los miembros del equipo adquieran nuevas habilidades técnicas y de gestión.
  Relaciones
Fortalecer la comunicación entre los equipos de desarrollo y prueba.
Aumentar la interacción con los usuarios finales para obtener feedback.
  Procesos
Mantener una documentación detallada y actualizada que esté disponible para todos los miembros del equipo, facilitando la continuidad del trabajo y la incorporación de nuevos miembros.

## Slide 3
AGENDA
  Herramientas
Evaluar y mejorar las herramientas de comunicación que utilizamos, asegurando que sean las más adecuadas para facilitar una colaboración eficiente.
Acciones a realizar
Crear una guía clara y detallada para la recolección y documentación de requerimientos, asegurando que todos los detalles importantes se capturen desde el inicio.
Planificar y organizar sesiones de capacitación para abordar los desafíos técnicos que enfrentamos durante el sprint, fortaleciendo las habilidades del equipo.