## Slide 1
REUNION DE DEMOSTRACION Y
REVISION DEL SPRINT 2
HISTORIAS CLINICAS
07/05/2024
Objetivo: Realizar la revisión del Sprint 2 según la planificación establecida. Aquí se presenta un resumen de la agenda.
Agenda:
Historias de Usuario completadas
Demostración del trabajo completado
Pendientes

## Slide 2
AGENDA
Historia 4:
  Objetivo: Ver historias clínicas de otros estudiantes
  Tareas:
    Diseñar la interfaz de usuario para listar historias clínicas de otros estudiantes.
    Implementar permisos y restricciones para asegurar que solo se puede ver la información permitida.
    Crear la lógica de backend para recuperar historias clínicas de otros estudiantes.
    Realizar pruebas de funcionalidad.
Historia 5:
  Objetivo: Adjuntar imágenes a las historias clínicas para completar información del paciente.
  Tareas:
    Diseñar la interfaz de usuario para adjuntar imágenes y documentos.
    Implementar la funcionalidad de carga de archivos en el frontend.
    Crear la lógica de backend para almacenar y vincular las imágenes y documentos con las historias clínicas.
    Implementar la visualización de las imágenes y documentos adjuntos.
    Realizar pruebas de funcionalidad.
Demostración del trabajo completado:
Presentación de las interfaces de usuario.
Explicación de la lógica de backend.
Mostrar la funcionalidad de visualización y carga de imágenes a las H.C

## Slide 3
AGENDA
Pendientes:
Continuar con la mejora y optimización de las interfaces y la lógica de backend.
Realizar más pruebas para asegurar la calidad y funcionalidad del sistema.