# Minuta de Reunión

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Asignación de roles en el proyecto asignado |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 31 de marzo de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión virtual por Google Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. *Revisión del trabajo del grupo del ciclo pasado*   *Primer vistazo al informe realizado por compañeros del ciclo pasado, para ver el desarrollo de su software y los entregables.*   1. *Debate de toma de decisiones para la elaboración del proyecto*   *Se revisó el avance proporcionado por el docente del grupo del ciclo pasado, encontrando problemas con la integración de módulos, a causa de este problema se acordó comenzar a programar desde cero usando tecnologías propuestos por el docente de la asignatura y propuestas de los compañeros del grupo.*   1. *Asignación de tareas e investigación de nuevas tecnologías a aplicar en el proyecto*   *Para culminar con la reunión. Se asigno a cada integrante los roles que ocuparán en todo el proyecto y las tecnologías en las que deben capacitarse para su desarrollo. Se tomó en cuenta habilidades y experiencia en programación.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  VERA CHINCHAY, Javier | Desarrollo Frontend: Investigación de Ángular, TypeSript y Bootstrap | 5/04/2024 | | GRANDE CONTRERAS, Mario  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Desarrollo Frontend: Investigación de Ángula, TypeSript y Bootstrap | 5/04/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  POVIS URIBE, Jean Anthony | Desarrollo Backend: Investigación de Nest ls, TypeSript | 5/04/2024 | | ROLDAN HINOJOSA, Jhon  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | Desarrollo Base de Datos: Investigación de BD con Mysql | 5/04/2024 | |

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo de trabajo Sprint 0 |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 2 de abril de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión en laboratorio de redes |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. *Coordinación para la elaboración del primer entregable Sprint 0*   *De acuerdo a lo solicitado por el docente sobre el contenido que tendrá el primer entregable Sprint0, cada integrante del grupo eligió la parte del informe que desarrollará, acordando también poner una penalización en caso de incumplimiento o entrega fuera de tiempo del trabajo que se vera reflejado en el porcentaje de participación en el informe.*   1. *Asignación de trabajos a cada integrante del grupo*   *Una ves escogido voluntariamente la parte que se realizará del informe se asignó las tareas a cada integrante publicando en el grupo de WhatsApp sus responsabilidades y fecha limite de entrega.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier | Configuración del Entorno  Producto Inicial  Creación de Equipos | 8/04/2024 | | COLLACHAGUA VENTURA, Junior  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | Capacitación  Gestión de Proyectos con enfoque Kanban  Planificación y Ejecución del Primer Sprint | 8/04/2024 | | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | Gestión Efectiva del Product Backlog  Definición de las Reglas del Equipo | 8/04/2024 | | POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Planificación de Infraestructura  Gestión de Reuniones en Scrum | 8/04/2024 | |

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo del trabajo para la segunda inspección |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 14 de abril de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión en laboratorio de redes |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. *Coordinación para la elaboración del segundo entregable*   *Para la segunda inspección por parte del docente, nos detallo los entregables que se entregarán el día programado, todos los integrantes del grupo revisó los entregables por desarrollar, acordando asignar cada archivo a 2 integrantes para que el desarrollo sea desarrollado de la mejor manera.*   1. *Asignación de trabajos a cada integrante del grupo*   *Se procede a asignar los trabajos a 2 integrantes por cada entregable a realizar, acordando como fecha límite de entrega el día 22 de abril de 2024. En caso de incumplimiento o entrega fuera de tiempo del trabajo que se verá reflejado en el porcentaje de participación en el informe.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Planificación de Lanzamiento  Envío de archivos al GitHub | 22/04/2024 | | COLLACHAGUA VENTURA, Junior  VERA CHINCHAY, Javier | Backlog del Producto | 22/04/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | Registro de Interesados | 22/04/2024 | | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | Declaración de la Visión del Proyecto  Creación del repositorio GitHub | 22/04/2024 | | POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Acta de constitución | 22/04/2024 | |

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo del Entregable para el Parcial |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 2 de mayo de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión virtual por Google Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. *Coordinación para la elaboración del primer entregable Sprint 0*   *De acuerdo a lo solicitado por el docente sobre el contenido que tendrá el trabajo para el parcial del ciclo académico, cada integrante del grupo eligió la parte del entregable que desarrollará, acordando también poner una penalización en caso de incumplimiento o entrega fuera de tiempo del trabajo que se verá reflejado en la evaluación del grupo rellenando el form brindado por el docente.*   1. *Asignación de trabajos a cada integrante del grupo*   *Una vez escogido voluntariamente la parte que se realizará del los entregables se asignó las tareas a cada integrante publicando en el grupo de WhatsApp sus responsabilidades y fecha límite de entrega.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Arquitectura de solución | 6/05/2024 | | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Modelo Físico de la Base de Datos | 6/05/2024 | | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | Modelo Lógico de la Base de Datos | 6/05/2024 | | POVIS URIBE, Jean Anthony  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  VERA CHINCHAY, Javier | Elaboración del mapa de navegación por mockups | 6/05/2024 | |

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo de la tercera inspección por parte del docente |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 14 de abril de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión en laboratorio de redes |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. *Coordinación para la elaboración del tercer entregable para la inspección por parte del docente*   *De acuerdo a lo solicitado por el docente sobre el contenido que tendrá la tercera inspección, a cada integrante se le asigno trabajos independientes y grupales para la elaboración de los entregables, acordando también poner una penalización en caso de incumplimiento o entrega fuera de tiempo del trabajo que se verá reflejado en el porcentaje de participación en el informe.*   1. *Asignación de trabajos a cada integrante del grupo*   *Una vez escogido voluntariamente la parte que se realizará del informe, se asignó las tareas a cada integrante publicando en el grupo de WhatsApp sus responsabilidades y fecha límite de entrega para martes 21 de mayo de 2024.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Minuta de reunión, Registro de riesgos.  Backlog del productor detallado, corrección en el Sprint 0 | 21/05/2024 | | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | Informe de registro, Backlog del sprint.  Informe de registro, Presupuesto del proyecto. | 21/05/2024 | | POVIS URIBE, Jean Anthony  GRANDE CONTRERAS, Mario | registro de impedimentos, Registros de riesgos.  registro de impedimentos, Presupuesto del proyecto. | 21/05/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  VERA CHINCHAY, Javier | Revisión del Sprint, presupuesto del proyecto.  Revisión del Sprint, cronograma detallado. | 21/05/2024 | | DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios  COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Retrospectiva del Sprint, Registro de riesgos.  Retrospectiva del Sprint, Backlog del Sprint. | 21/05/2024 | |