# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto: HISTORIA CLÍNICA**

**Gerente del Proyecto:**

**Fecha:**

**Periodo del Informe:**

| ***Estado del:*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Se ha completado todas las tareas del primer sprint también ya se subio el trabajo al docker a continuación se especificará las tareas ya completadas:   * Diseñar la interfaz de usuario para la creación de nuevas historias clínicas. * Implementar campos necesarios para el registro de la historia clínica (nombre del paciente, fecha de nacimiento, motivo de consulta, etc.). * Crear la lógica de backend para almacenar nuevas historias clínicas en la base de datos. * Implementar validaciones para los campos requeridos. * Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas se agregan correctamente. * Diseñar la interfaz de usuario para la creación de nuevas historias clínicas. * Implementar campos necesarios para el registro de la historia clínica (nombre del paciente, fecha de nacimiento, motivo de consulta, etc.). * Crear la lógica de backend para almacenar nuevas historias clínicas en la base de datos. * Implementar validaciones para los campos requeridos. * Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas se agregan correctamente. * Diseñar la interfaz de usuario para la edición de historias clínicas. * Implementar la lógica de backend para actualizar los registros en la base de datos. * Crear validaciones para los campos editables. * Realizar pruebas para asegurar que la edición de historias clínicas funciona correctamente. | | |
| ***Cronograma*** | Estamos atrasados o vamos bien en tiempo?  Porcentaje de avance completado | | |
| ***Costes*** | No hemos experimentado una sobreestimación en cuanto a los costos; estamos dentro de nuestro presupuesto previsto y nos sentimos satisfechos con el manejo de los gastos hasta el momento. | | |
| ***Calidad*** | Aún no se han llevado a cabo las pruebas exhaustivas del software, por lo que no podemos garantizar un rendimiento óptimo en este momento. | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Nuevas tecnologías presentan un desafío en el aprendizaje por la restricción de tiempo | | GRUPO DE TRABAJO | Los miembros del equipo se capacitaran en las herramientas tecnológicas en julio 2024 |
| Retraso en la configuración de Docker | | GRANDE CONTRERAS, Mario | Consultar documentación oficial, video tutoriales y foros |
| Pérdida de datos durante la actualización del sistema | | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Realizar copias de seguridad frecuentes |
| **Próximos avances** | * Se programó la culminación del Sprint 2 y también el avance del Sprint 3 * Se programó la ejecución de pruebas de calidad para el software. | | |
| **Notas** | * Es fundamental seguir avanzando según el plan establecido, priorizando las tareas pendientes que estén cerca de su fecha límite. Esto asegurará que se cumplan los plazos previstos y se maximice la eficiencia del equipo. | | |