**Minuta de Reunión**

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo del sprint 1 |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 05 de abril de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión virtual por Google Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| ***Revisión de lo realizado***   * *Diseñar la interfaz de usuario para la creación de nuevas historias clínicas.* * *Implementar campos necesarios para el registro de la historia clínica (nombre del paciente, fecha de nacimiento, motivo de consulta, etc.).*   ***Actividades planificadas para hoy:***   * *Continuar con la implementación de campos necesarios para el registro de la historia clínica.* * *Comenzar con la creación de la lógica de backend para almacenar nuevas historias clínicas en la base de datos.* * *Implementar validaciones para los campos requeridos.*   ***Impedimentos y bloqueos:***   * *Problemas técnicos con la integración de la interfaz de usuario con el backend.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Se enfocarán en terminar la implementación de los campos necesarios. | 5/04/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  POVIS URIBE, Jean Anthony | Comenzarán con la lógica de backend para el almacenamiento de historias clínicas.  Empezarán con la implementación de validaciones para los campos requeridos. | 5/04/2024 | | ROLDAN HINOJOSA, Jhon  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés, JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy y VERA CHINCHAY, Javier | Trabajarán en la resolución de los problemas de integración y buscarán apoyo si es necesario. | 5/04/2024 | |