**Minuta de Reunión**

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Sprint 2 |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 7 de mayo de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión virtual por Google Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| ***Revisión de lo realizado***   * *Historia de Usuario 4: Ver historias clínicas de otros estudiantes*   + *Diseño de la interfaz de usuario para listar historias clínicas de otros estudiantes.*   + *Implementación de permisos y restricciones para asegurar que solo se puede ver la información permitida.* * *Historia de Usuario 5: Adjuntar imágenes a las historias clínicas*   + *Diseño de la interfaz de usuario para adjuntar imágenes y documentos.*   + *Implementación de la funcionalidad de carga de archivos en el frontend.*   ***Actividades planificadas:***  *Historia de Usuario 4:*   * *Finalizar el diseño de la interfaz de usuario.* * *Continuar con la implementación de permisos y restricciones.* * *Comenzar con la creación de la lógica de backend para recuperar historias clínicas de otros estudiantes.*   *Historia de Usuario 5:*   * *Finalizar el diseño de la interfaz de usuario.* * *Continuar con la implementación de la funcionalidad de carga de archivos.* * *Comenzar con la creación de la lógica de backend para almacenar y vincular las imágenes y documentos con las historias clínicas.*   ***Impedimentos y bloqueos:***   * *Necesidad de clarificación sobre ciertos permisos y restricciones para la historia de usuario 4.* * *Problemas técnicos con la funcionalidad de carga de archivos en el frontend para la historia de usuario 5.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Investigará soluciones alternativas para la funcionalidad de carga de archivos y buscará apoyo si es necesario. | 7/05/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  POVIS URIBE, Jean Anthony | Finalizarán el diseño de la interfaz de usuario para ambas historias de usuario. | 7/05/2024 | | ROLDAN HINOJOSA, Jhon  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés, JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy y VERA CHINCHAY, Javier | Comenzarán con la creación de la lógica de backend necesaria para ambas historias de usuario.  Continuarán con la implementación de permisos y restricciones. | 7/05/2024 | |