**INFORME DE ESTADO DE PROYECTO**

**Nombre del Proyecto: HISTORIA CLÍNICA**

**Gerente del Proyecto:**

**Fecha:17/06/2024**

**Periodo del Informe: Del 22 de mayo 2024 al 17 de junio 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Estado del:*** | | |
| ***Alcance*** | Se ha completado todas las tareas del segundo sprint y avance del tercer sprint y ya se subió el avance del trabajo al Docker a continuación se especificará las tareas ya completadas:   * Diseñar la interfaz de usuario para listar historias clínicas de otros estudiantes. * Implementar permisos y restricciones para asegurar que solo se puede ver la información permitida. * Crear la lógica de backend para recuperar historias clínicas de otros estudiantes. * Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas de otros estudiantes se muestran correctamente * Diseñar la interfaz de usuario para adjuntar imágenes y documentos. * Implementar la funcionalidad de carga de archivos en el frontend. * Crear la lógica de backend para almacenar y vincular las imágenes y documentos con las historias clínicas. * Implementar la visualización de las imágenes y documentos adjuntos. * Realizar pruebas para asegurar que los archivos se cargan y se muestran correctamente. | |
| ***Cronograma*** | ¿Estamos atrasados o vamos bien en tiempo?  Porcentaje de avance completado 90% | |
| ***Costes*** | No hemos experimentado una sobreestimación en cuanto a los costos; estamos dentro de nuestro presupuesto previsto y nos sentimos satisfechos con el manejo de los gastos hasta el momento. | |
| ***Calidad*** | Se realizaron las pruebas de calidad de Software, se usaron programas como: Selenium para comprobar si el software se encuentra desarrollando correctamente y se usó Cypress para la prueba de extremo a extremo. | |
| **Riesgos** | | |
| **Riesgo** | **Responsable** | **Mitigación** |
| Problemas en la integración de nuestro software con los demás equipos de trabajo | GRUPO DE TRABAJO | Se programará reuniones con los demás equipos de trabajo para dar solución a este problema. |
| **Próximos avances** | * Se programó la culminación del Sprint 2 y también el avance del Sprint 3. | |
| **Notas** | * Es fundamental seguir avanzando según el plan establecido, priorizando las tareas pendientes que estén cerca de su fecha límite. Esto asegurará que se cumplan los plazos previstos y se maximice la eficiencia del equipo. | |