**Minuta de Reunión**

| **Nombre del Proyecto:** | Historias Clínicas |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Desarrollo del sprint 5 |
| **Participantes:** | GRANDE CONTRERAS, Mario  ROLDAN HINOJOSA, Jhon  VERA CHINCHAY, Javier  MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  BALDEON LARA, Jhonatan Moisés  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy  POVIS URIBE, Jean Anthony  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios |
| **Fecha y Hora:** | 22 de junio de 2024 |
| **Lugar:** | Reunión virtual por Google Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| ***Revisión de lo realizado***  *Historia de Usuario 11: Ingresar signos vitales del paciente*   * *Diseño de la interfaz de usuario para la entrada de signos vitales.* * *Implementación inicial de la lógica de backend para almacenar los signos vitales.*   *Historia de Usuario 12: Historia clínica digital con el mismo formato que la física*   * *Análisis y replicación del formato físico de las historias clínicas en una interfaz digital.* * *Implementación de los campos y secciones necesarias en la interfaz digital.*   ***Actividades planificadas para hoy:***  *Historia de Usuario 11:*   * *Finalizar el diseño de la interfaz de usuario.* * *Continuar con la implementación de la lógica de backend.* * *Comenzar la creación de la funcionalidad para visualizar los signos vitales como parte del historial clínico.*   *Historia de Usuario 12:*   * *Finalizar la implementación de los campos y secciones necesarias en la interfaz digital.* * *Continuar con la creación de la lógica de backend.* * *Comenzar las pruebas para asegurar que la historia clínica digital se rellena y se visualiza correctamente según el formato físico.*   ***Impedimentos y bloqueos:***   * *Necesidad de clarificación sobre algunos detalles del formato físico de las historias clínicas.* |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | GRANDE CONTRERAS, Mario  DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Se enfocarán en soluciones para los problemas de visualización de signos vitales y buscarán apoyo si es necesario. | 22/06/2024 | | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis  COLLACHAGUA VENTURA, Junior  SANABRIA TINOCO, Williams Anthony  POVIS URIBE, Jean Anthony | Finalizarán el diseño de la interfaz de usuario para la historia de usuario 11.  Continuarán con la implementación de la lógica de backend para las historias de usuario. | 22/06/2024 | |