| SPRINT 01 | REVISIÓN DEL SPRINT | CHECK OUT | RETROSPECTIVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Poder crear nuevas historias clínicas | 1. Prueba de agregar nuevas H.C:   Se ejecutaron pruebas de agregar nuevas H.C, utilizando datos de pacientes de pruebas.   1. Validación de datos:   Se realizaron pruebas para intentar registrar H.C con datos no válidos, y se verificó que el sistema mostrará alertas al ingresar estos datos. |  | Funcionalidad completada exitosamente.   * **Implementación eficiente:** El equipo logró implementar las funcionalidad sin mayores problemas. * **Tiempo de desarrollo:** Aunque se completó la funcionalidad, tomó más tiempo del previsto debido a ajustes de última hora. |
| Buscar y visualizar historias clínicas | 1. Prueba de buscar las H.C:   Se ejecutaron pruebas de buscar por datos del paciente, como nombres y apellidos, fecha, dni.   1. Validación de datos:   Se realizaron pruebas para intentar buscar con datos incorrectos, con dni con más de 8 dígitos, nombres incorrectos del paciente, fechas que no coinciden con la creación de la historia clínica. |  | Funcionalidad implementada satisfactoriamente.   * **Interfaz mejorada:** La interfaz mejoró la experiencia del usuario al buscar y visualizar historias clínicas. * **Funcionalidad básica completada:** La funcionalidad básica para buscar y visualizar historias clínicas está operativa. * **Lentitud en consultas:** Las consultas a la base de datos eran más lentas de lo esperado. |
| Editar historias clínicas | 1. Prueba de buscar las H.C:   Se ejecutaron pruebas de buscar por datos del paciente, como nombres y apellidos, fecha, dni.   1. Validación de editar datos:   Se realizaron pruebas ingresando datos nuevos en la H.C del paciente correspondiente y este se guardó correctamente al visualizarlo nuevamente. |  | Funcionalidad completada exitosamente.   * **Compleción exitosa:**  La funcionalidad se implementó con éxito. * **Problemas menores:** Se encontraron algunos problemas menores de validación que se resolvieron rápidamente. |
| SPRINT 02 | REVISIÓN DEL SPRINT | CHECK OUT | RETROSPECTIVA |
| Ver historias clínicas de otros estudiantes | 1. Prueba de buscar las H.C:   Se ejecutaron pruebas de buscar por personal que atendió a los pacientes y mostrando todos los pacientes atendidos por este. Además, se usó filtros por fecha.   1. Validación de visualización de H.C:   El sistema muestra todas las H.C de los pacientes que fueron atendidos por el personal correspondiente y accediendo correctamente a las historias clínicas de cada uno de ellos. |  | Funcionalidad completada exitosamente.   * **Funcionalidad básica implementada:** La funcionalidad básica para ver historias clínicas de otros estudiantes se completó. |
| Adjuntar imágenes a las historias clínicas | 1. Prueba de buscar las H.C:   Se ejecutaron pruebas de buscar por personal que atendió a los pacientes y mostrando todos los pacientes atendidos por este. Además, se usó filtros por fecha.   1. Validación de adjuntar imágenes de H.C:   Al ingresar a las H.C del paciente buscado, el sistema tiene la opción de cargar imágenes en formato jpg, png. El cargado de imágenes como placas, radiográficas del paciente se realizó correctamente, aún toma un tiempo prudente. |  | Funcionalidad en desarrollo:   * **Funcionalidad básica en desarrollo:** La funcionalidad para adjuntar imágenes aún está en desarrollo. * **Lentitud en el procesamiento:** El procesamiento de imágenes grandes es lento y afecta a la experiencia del usuario. |